## Slide 1: Dream Movie Система за избор на филми
Изготвена от: Йоанна Ганчева – ф.н.: 18621773 Виктория Димитрова – ф.н.: 18621774 Радослав Колев – ф.н.: 18621786

## Slide 2: Екип и роли
Йоанна ганчева
Project leader
тестер
Виктория димитрова
Дизайнер
проектант
Радослав колев
Софтуерен разработчик
Идея на проекта
Приложение за любителите на филми. -Лесно за навигация -Различни изгледи -Достъпна информация

## Slide 3: Бюджет на проекта

## Slide 4: Изработка на софтуерния продукт
Използван език за програмиране: C#
Среда за разработка: (IDE) Microsoft Visual Studio
Интеграция на проекта: чрез GitHub
Изработка на дизайн: PHOTOSHOP

## Slide 5: Избор на система за управление на проекти
Bitrix 24
Причини за избора

## Slide 6: Избор на система за контрол на версиите
Избор: GIT
Причина
  По-голяма защита
  Повече функционалности *Позолява локално копие на проекта *Голям обхват на изпълнение и добра скорост при ипълнение на командите *Лесно презаписване и актуализиране на файлове
Трудности
Съпоставка с други системи за контрол на версиите

## Slide 7: Методология изполвана за разработката на проекта
Lean
Scrum
Kanban

## Slide 8: Разпределение на задачите
Планиране на работния процес по проекта
Организиране на задачите по знания и възможностите на членовете на екипа
Организиране последователността на етапите на разработк по проекта

## Slide 9: Критичен път
0
1
2
(1)
1
(1)
2
4
(1)
3
(1)
5
(2)
3
6
(3)
4
7
(1)
5
8
(1)
6
9
10
(14)
7
11
(1)
8
12
(2)
9
13
(1)
10
(3)
Събитие | Описание
0 | Начало
1 | Изискванията са анализирани
2 | Планирани са архитектурата и базата от данни
3 | Планирана е бизнес логиката
4 | Проектиран е дизайна
5 | Базата е създадена
6 | В базата е записана информация
7 | Потребителският интерфейс е създаден
8 | Бизнес логиката е реализирана
9 | Тестването е завършило
10 | Общата документация е завършена
11 | Ръководството за потребителя е завършено

## Slide 10: Анализ на изисквания
Функциоанлни
нефункционални

## Slide 11: Планиране
БИЗНЕС ЛОГИКА
БАЗa ДАННИ
АРХИТЕКТУРА
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

## Slide 12: Разработка
СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ДАННИ
ЗАПИСВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В БАЗАТА ДАННИ
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС
БИЗНЕС ЛОГИКА
ЦЯЛОСТНО ТЕСТВАНЕ
ДОКУМЕНТИРАНЕ
ОБЩА ДОКУМЕНТАЦИЯ
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

## Slide 13: Краен продукт

## Slide 14: Възможности за бъдеща разработка
Разработване на web и мобилна версия
Възможност за затваряне на акаунт от потребителска гледна точка
Промяна на хранилището на данни от текущото място към MySQL или oracle
Възможност за гледане на самите филми през сайта

## Slide 15: Благодарим за вниманието!